|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проект** ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | |
| «Развитие энергетики муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области» | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | | | | | | | Первый вице - мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | | | | | | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства департамента экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее - ОЖК и ДХ) | | | | | |
| Соисполнители | | | | | | | - | | | | | |
| Участники | | | | | | | Отдел строительства и архитектуры департамента экономического развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области (далее - отдел С и А) | | | | | |
| Период реализации | | | | | | | 2026 - 2031 годы | | | | | |
| Цели/ задачи муниципальной программы | | | | | | | Цель 1. «Повышение уровня газификации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинского области».  Задача 1. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда.  Задача 2. Приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива | | | | | |
|  | | | | | | | Цель 2. «Повышение доступности энергосетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей».  Задача 1. Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса и объектов газоснабжения | | | | | |
| Направления (подпрограммы) | | | | | | | Отсутствуют | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | | | | | | | 77 947,8 тысяч рублей | | | | | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами Сахалинской области | | | | | | | Государственная программа Сахалинской области «Развитие энергетики Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 № 361 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Показатели муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя (1) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2024 год | Значения показателей | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель 1. «Повышение уровня газификации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинского области» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество газифицированных домовладений (ежегодно) | МП | ед. | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Отдел ЖК и ДХ |  |
| 2. | Количество приобретенного (переоборудованного) автотранспорта на газомоторное топливо (ежегодно) | МП | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Отдел ЖК и ДХ |  |
| Цель 2. «Повышение доступности энергосетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения (в год) | МП | км. | 0 | 2,8 | 3,3 | 1,8 | 2 | 1,5 | 0 |  | Отдел ЖК и ДХ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 3. Структура муниципальной программы | | | |
|  | | | |
| № п/п | Задачи структурного элемента /  отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Показатель МП, с которым связана задача структурного элемента |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие газификации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области» | | |
| Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел ЖК и ДХ | | | Срок реализации: 2026 - 2031 годы |
| 1.1. | Задача 1. Оказание мер поддержки потребителям при газификации жилого фонда | Увеличено количества газифицированных домовладений на 60 домовладений к 2031 году | Количество газифицированных домовладений |
| 1.2. | Задача 2. Приобретение (переоборудование) транспорта и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива | Увеличено количество транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива на 6 единиц к 2031 году | Количество приобретенного (переоборудованного) автотранспорта на газомоторное топливо |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие энергетики муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области» | | |
| Ответственный за реализацию структурного элемента: отдел ЖК и ДХ | | | Срок реализации: 2026 - 2031 годы |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса и объектов газоснабжения | Выполнен комплекс мероприятий по капитальному ремонту линейных объектов электросетевого хозяйства протяженностью 11,4 км. | Увеличение отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения (трансформаторных подстанций (ТП), подстанций (ПС), распределительных пунктов (РП)) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа (всего), в том числе: | 36 747,4 | 35 317,1 | 1 378,6 | 1 443,1 | 1 500,8 | 1 560,8 | 77 947,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 30 717,0 | 30 717,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61 434,0 |
|  | местный бюджет | 6 030,4 | 4 600,1 | 1 378,6 | 1 443,1 | 1 500,8 | 1 560,8 | 16 513,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие газификации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области», в том числе: | 26 606,0 | 25 130,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 880,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 22 617,0 | 22 617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 234,0 |
|  | местный бюджет | 3 989,0 | 2 513,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 646,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности энергосетевой инфраструктуры, надёжности и качества энергоснабжения потребителей», в том числе: | 10 141,4 | 10 187,1 | 1 234,6 | 1 443,1 | 1 500,8 | 1 560,8 | 26 067,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 8 100,0 | 8 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 200,0 |
|  | местный бюджет | 2 041,4 | 2 087,1 | 1 234,6 | 1 443,1 | 1 500,8 | 1 560,8 | 9 867,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |