# Информация о выполнении работ в 2025 году в рамках реализации

# инициативных проектов (комплексное развитие сельских территорий)

В пгт. Ноглики Ногликского района завершены ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети по улице Депутатская на общую сумму 8 099,8 тыс. рублей, из которых: 3 000,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 5 099,8 тыс. рублей средства местного бюджета.

# В ходе реализации проекта проведен демонтаж старого покрытия протяжённостью 245 м, устроено покрытие из тротуарной плитки длиной 245 м и шириной 2,5 м, установлены укрепительные полосы под мостом.