Приложение № 1

к Проекту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

на 2018-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ** **ПРОЕКТА** **МУНИЦИПАЛЬНОЙ** **ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат, показатель  (индикатор) | | Последствия  не реализации  мероприятий | Связь  с индикаторами  (показателями)  муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализации | окончания  реализации | краткое  описание | Значение  (по годам реализации) |
| 1. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов   |  |  | | --- | --- | | 1 | п. Ноглики, ул. 15 Мая, д. 2  ул. Депутатская, д. 4,6 | | 2 | п. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 1, 1А | | 3 | с. Вал, ул. Трассовая, д. 3, 4, 5, 6 | | 4 | п. Ноглики, ул. Репина, д. 3, 5, 7, 9 | | 5 | п. Ноглики, ул. Строительная, д. 1А, 2, 2А | | 6 | п. Ноглики, ул. Депутатская, д. 1-10 | | 7 | с. Ныш, ул. Кирова, 19, 21, 21А | | Отдел ЖКХ | 1 Января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Увеличение капитально отремонтированных внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение дворовых территорий (санитарная обрезка, валка деревьев, посадка цветов, кустарников) ремонт имеющихся или устройство новой ливневой канализации |  |  | Приложение № 2 |
| 2. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов   |  |  | | --- | --- | | 1 | п. Ноглики, ул. Советская, д. 13А | | 2 | п. Ноглики, ул. Первомайская, д. 21, ул. Комсомольская, 39, ул. 15 Мая д.34, 36А, 36Б | | 3 | п. Ноглики, ул. Советская 57, 57А, 59, 61, 63 ул. Чехова, д. 1,2 | | 4 | п. Ноглики, ул. Советская 48, 52, 52А, 54, 54А | | 5 | с. Вал, ул. Нефтяников. д. 1,3,5,7 | |  |  | |  |  | |  |  | | Отдел ЖКХ | 1 Января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Увеличение капитально отремонтированных внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение дворовых территорий (санитарная обрезка, валка деревьев, посадка цветов, кустарников) ремонт имеющихся или устройство новой ливневой канализации |  |  | Приложение № 2 |
| 3. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов   |  |  | | --- | --- | | 1 | п. Ноглики, ул. Сахалинская, д. 1,2,3,4, ул. Невельского, д. 1,3,5 | | 2 | п. Ноглики, Ул. Буровиков, д. 4 | | 3 | п. Ноглики, ул. Строительная, д. 34 А | | 4 | п. Ноглики, Квартал 8, д. 1,2,3,4, ул. Штернберга, д. 4А | | 5 | п. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 27 | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | | Отдел ЖКХ | 1 Января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Увеличение капитально отремонтированных внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение дворовых территорий (санитарная обрезка, валка деревьев, посадка цветов, кустарников) ремонт имеющихся или устройство новой ливневой канализации |  |  | Приложение № 2 | | |
| 4. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | | Отдел ЖКХ | 1 Января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Увеличение капитально отремонтированных внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение дворовых территорий (санитарная обрезка, валка деревьев, посадка цветов, кустарников) ремонт имеющихся или устройство новой ливневой канализации |  |  | Приложение № 2 |
| 5. | Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов   |  |  | | --- | --- | |  |  | |  |  | |  |  | | Отдел ЖКХ | 1 Января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Увеличение капитально отремонтированных внутриквартальных дорог, проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение дворовых территорий (санитарная обрезка, валка деревьев, посадка цветов, кустарников) ремонт имеющихся или устройство новой ливневой канализации |  |  | Приложение № 2 |
| 6. | Капитальный ремонт территорий общего пользования   |  |  | | --- | --- | | с. Ныш | | | 1 | Памятный знак воинам, учувствовавшим в Великой отечественной войне | | Отдел ЖКХ | 1 Января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Увеличение капитально отремонтированных проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение общественных территорий (санитарная обрезка, валка деревьев, посадка цветов, кустарников). |  |  | Приложение № 2 | |
| 7. | Капитальный ремонт территорий общего пользования   |  |  | | --- | --- | | пгт. Ноглики | | | с.Вал | | | 1 | Зона отдыха | | Отдел ЖКХ | 1 Января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Увеличение капитально отремонтированных проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение общественных территорий (санитарная обрезка, валка деревьев, посадка цветов, кустарников). |  |  | Приложение № 2 | |
| 8. | Капитальный ремонт территорий общего пользования   |  |  | | --- | --- | | пгт. Ноглики | | | 1 | Искусственное сооружение «Перекоп» | | Отдел ЖКХ | 1 Января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Увеличение капитально отремонтированных проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение общественных территорий (санитарная обрезка, валка деревьев, посадка цветов, кустарников). |  |  | Приложение № 2 | | |
| 9. | Капитальный ремонт территорий общего пользования   |  |  | | --- | --- | | пгт. Ноглики | | | 1 | Южный въезд в пгт. Ноглики | | Отдел ЖКХ | 1 Января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Увеличение капитально отремонтированных проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение общественных территорий (санитарная обрезка, валка деревьев, посадка цветов, кустарников). |  |  | Приложение № 2 | | |
| 10 | Капитальный ремонт территорий общего пользования   |  |  | | --- | --- | | пгт. Ноглики | | | 1 | Набережная на р. Тымь | | Отдел ЖКХ | 1 Января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Увеличение капитально отремонтированных проездов и тротуаров, устройство стоянок, озеленение общественных территорий (санитарная обрезка, валка деревьев, посадка цветов, кустарников). |  |  | Приложение № 2 | | |