УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области

от 20 марта 2026 года № 145

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования

Ногликский муниципальный округ Сахалинской области на 2023-2025 годы

| № пп | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь дома, кв. м | Стоимость работ (услуг), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектно-сметная документация | Проверка сметной стоимости | Экспертиза проектной документации | Выполнение инженерных изысканий | Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: |  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Ремонт подвальных помещений | Всего стоимость ремонта | Областной бюджет | Местный бюджет | Средства собственников | Иные источники |
|  |  |  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| ## 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга, д. 8 | 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076,73 | 0,00 | 482,91 | 630,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166,54 | 4 357,05 | 1941,01 | 435,70 | 1 980,34 | 0,00 |
| 2. | пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга, д. 9 | 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 234,87 | 0,00 | 639,91 | 861,03 | 1 133,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355,24 | 6 224,33 | 4 708,15 | 622,43 | 893,75 | 0,00 |
| 3. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 2 | 524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 317,92 | 853,44 | 131,79 | 332,69 | 0,00 |
| 4. | пгт. Ноглики, ул. Репина, д. 3 | 698,10 | 49,32 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 860,26 | 0,00 | 475,04 | 1 116,68 | 852,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284,18 | 4657,71 | 3 492,49 | 465,77 | 699,45 | 0,00 |
| 5. | пгт. Ноглики, ул. Репина, д. 10 | 650,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,06 | 0,00 | 0,00 | 7 484,95 | 0,00 | 0,00 | 8 467,01 | 6 394,35 | 846,70 | 1 225,96 | 0,00 |
| 6. | пгт. Ноглики, ул. Репина, д. 14 | 635,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890,70 | 406,28 | 736,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 033,51 | 3 046,14 | 403,35 | 584,02 | 0,00 |
| 7. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 2 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 207,75 | 17 207,75 | 12 928,18 | 1 720,78 | 2 558,79 | 0,00 |
| 8. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 2, лит. А | 3 627,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4319,12 | 4319,12 | 3244,96 | 431,91 | 642,25 | 0,00 |
| 9. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 22 | 632,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444,49 | 320,72 | 783,16 | 853,49 | 0,00 | 0,00 | 5 894,29 | 0,00 | 0,00 | 10 296,15 | 7 798,59 | 1 029,62 | 1 467,94 | 0,00 |
| 10. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 47 | 3 023,00 | 50,42 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143,69 | 4 597,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 811,29 | 5 120,96 | 681,13 | 1 009,20 | 0,00 |
| 11. | пгт. Ноглики, ул. Строительная, д. 1, лит. А | 551,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487,01 | 316,56 | 48,70 | 121,75 | 0,00 |
| 12. | пгт. Ноглики, ул. Физкультурная, д. 68 | 1 076,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952,25 | 0,00 | 526,83 | 724,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203,86 | 1 536,04 | 220,39 | 447,43 | 0,00 |
| 13. | ПСД на 2024 год | 0,00 | 2 397,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397,07 | 1 863,24 | 239,71 | 294,12 | 0,00 |
| 14. | Проверка сметной стоимости на 2024 год | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 217,64 | 28,00 | 34,36 | 0,00 |
|  | Итого по Ногликскому муниципальному округу Сахалинской области | 26 881,40 | 2 496,81 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 4 764,63 | 5 335,19 | 4 995,38 | 9 450,23 | 4 985,47 | 0,00 | 0,00 | 13 379,24 | 0,00 | 27 332,83 | 73 059,78 | 53 461,75 | 7305,98 | 12 292,05 | 0,00 |
| ### 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга, д. 2 | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,21 | 3 187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093,91 | 2 637,79 | 409,39 | 1 023,48 | 23,25 |
| 2. | пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга, д. 3 | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 853,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 853,66 | 1 133,41 | 785,37 | 5 890,25 | 44,63 |
| 3. | пгт. Ноглики, ул. Академика Штернберга, д. 4, лит. А | 1 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570,05 | 1 011,61 | 157,01 | 392,51 | 8,92 |
| 4. | пгт. Ноглики, ул. Вокзальная, д. 2, лит. А | 541,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,03 | 0,00 | 12,00 | 108,03 | 0,00 |
| 5. | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 1 | 7 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990,37 | 1 990,37 | 287,24 | 199,04 | 1492,78 | 11,31 |
| 6. | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 3 | 3 538,90 | 93,11 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 3 355,26 | 0,00 | 1 526,70 | 2 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 660,07 | 3 342,96 | 766,01 | 3 507,57 | 43,53 |
| 7. | пгт. Ноглики, ул. Депутатская, д.6, корп. 1 | 6 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2740,97 | 2740,97 | 1629,00 | 274,10 | 822,29 | 15,58 |
| 8. | пгт. Ноглики, ул. Депутатская, д.6, корп. 2-3 | 6 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,47 | 6 600,47 | 3 922,77 | 660,05 | 1 980,14 | 37,51 |
| 9. | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 5 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729,41 | 0,00 | 0,00 | 9 623,53 | 0,00 | 0,00 | 10 352,94 | 2 917,40 | 1 035,29 | 6 341,41 | 58,84 |
| 10. | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 9 | 702,30 | 228,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478,90 | 0,00 | 446,63 | 967,22 | 792,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757,95 | 7 671,73 | 3 083,11 | 767,17 | 3 777,84 | 43,61 |
| 11. | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 12 | 650,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,80 | 0,00 | 0,00 | 8 800,31 | 0,00 | 0,00 | 9 563,11 | 3 301,57 | 956,31 | 5 250,88 | 54,35 |
| 12. | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д.21 | 1 661,10 | 525,65 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 2 026,82 | 0,00 | 902,10 | 2 206,89 | 1 279,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334,94 | 8 296,13 | 1 534,79 | 829,61 | 5 884,58 | 47,15 |
| 13. | пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д.19 | 3 582,70 | 490,55 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 4 204,40 | 0,00 | 896,81 | 1 962,68 | 2 500,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 074,99 | 1 863,87 | 1 007,50 | 7 146,36 | 57,26 |
| 14. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 13, лит. А | 751,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088,10 | 0,00 | 386,08 | 835,85 | 845,73 | 0,00 | 0,00 | 9 329,99 | 0,00 | 0,00 | 12 485,75 | 2 768,82 | 1 248,57 | 8 397,40 | 70,96 |
| 15. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 26 | 709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097,12 | 0,00 | 0,00 | 7 633,26 | 0,00 | 0,00 | 9 706,42 | 4 269,36 | 970,64 | 4 411,25 | 55,17 |
| 16. | ПСД на 2025 год | 0,00 | 5 601,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601,97 | 1 006,97 | 867,12 | 3 696,04 | 31,84 |
| 17. | Проверка сметной стоимости на 2025 год | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 50,61 | 26,00 | 181,91 | 1,48 |
|  | Итого по Ногликскому муниципальному округу Сахалинской области | 36 773,00 | 6 939,62 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 15 605,78 | 3 187,70 | 4 158,32 | 8 637,64 | 8 128,06 | 0,00 | 7 853,66 | 35 387,09 | 0,00 | 16 424,70 | 106 642,57 | 34 761,28 | 10 971,18 | 60 304,72 | 605,39 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 1 | 7 305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356,07 | 2 684,85 | 335,61 | 335,61 | 0,00 |
| 2. | пгт. Ноглики, ул. Гагарина, д. 3 | 3 538,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551,39 | 1 241,11 | 155,14 | 155,14 | 0,00 |
| 3. | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 7 | 705,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177,99 | 942,39 | 117,80 | 117,80 | 0,00 |
| 4. | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 17 | 637,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,41 | 949,93 | 118,74 | 118,74 | 0,00 |
| 5. | пгт. Ноглики, ул. Н. Репина, д. 19 | 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,50 | 955,60 | 119,45 | 119,45 | 0,00 |
| 6. | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 15 | 726,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141,46 | 913,17 | 114,15 | 114,14 | 0,00 |
| 7. | пгт. Ноглики, ул. Первомайская, д. 17 | 644,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 183,87 | 947,10 | 118,38 | 118,39 | 0,00 |
| 8. | пгт. Ноглики, ул. Советская, д. 26 | 709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147,85 | 2 147,85 | 1 718,28 | 214,78 | 214,79 | 0,00 |
|  | Итого по Ногликскому муниципальному округу Сахалинской области | 14 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 885,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 147,85 | 12 940,54 | 10 352,43 | 1 294,05 | 1 294,06 | 0,00 |
|  | ВСЕГО: | 78 563,40 | 9 436,43 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 26 255,64 | 8 522,89 | 9 153,70 | 18 087,87 | 18 020,99 | 0,00 | 7 853,66 | 48 766,33 | 0,00 | 45 905,38 | 192 642,89 | 98 575,46 | 19 571,21 | 73 890,83 | 605,39 |