ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Обеспечение населения

муниципального образования

Ногликский муниципальный округ

Сахалинской области

качественным жильем»,  
утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

от 04 августа 2025 года № 510

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Инфраструктурное развитие территорий»

Раздел 1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор проекта | Первый вице-мэр муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| Руководитель проекта | - |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) | ОСиА |
| Участники | ОЖКиДХ |
| Цель проекта | Обеспечение опережающего строительства инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков под строительство жилья, не менее 50 земельных участков к окончанию 2031 года |
| Задачи проекта | Задача 1: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области |
| Период реализации | год начала - год окончания: 2026-2031 |

2. Показатели Проекта

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2024 год) | Значения показателей | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства (с нарастающим итогом) | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОСиА |
| 2. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) (с нарастающим итогом) | МП | ед. | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ОЖКиДХ |
| 3. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (с нарастающим итогом) | МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 33 | ОСиА |

3. Перечень мероприятий (результатов) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  (2024 год) | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории муниципального образования Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства (в год) | Количество созданных (реконструированных) систем инженерного и транспортного обеспечения земельных участков к территориям, предназначенным для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства | Выполнение работ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Контрольные точки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.05.2027-01.10.2027  01.05.2028-01.10.2028  01.05.2029-01.10.2029  01.05.2030-01.10.2030  01.05.2031-01.10.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.12.2027-15.12.2027  01.12.2028-15.12.2028  01.12.2029-15.12.2029  01.12.2030-15.12.2030  01.12.2031-15.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 10.12.2027-20.12.2027  10.12.2028-20.12.2028  10.12.2029-20.12.2029  10.12.2030-20.12.2030  10.12.2031-20.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предназначенных для жилищного строительства, в том числе для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей (в год) | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) | Выполнение работ | Ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Контрольные точки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.05.2026-01.10.2026  01.05.2027-01.10.2027  01.05.2028-01.10.2028  01.05.2029-01.10.2029  01.05.2030-01.10.2030  01.05.2031-01.10.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.12.2026-15.12.2026  01.12.2027-15.12.2027  01.12.2028-15.12.2028  01.12.2029-15.12.2029  01.12.2030-15.12.2030  01.12.2031-15.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 10.12.2026-20.12.2026  10.12.2027-20.12.2027  10.12.2028-20.12.2028  10.12.2029-20.12.2029  10.12.2030-20.12.2030  10.12.2031-20.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ (в год) | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ | Выполнение работ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 |
|  | Контрольные точки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К.1. | Заключены муниципальные контракты | Контракт | 01.05.2027-01.10.2027  01.05.2028-01.10.2028  01.05.2029-01.10.2029  01.05.2030-01.10.2030  01.05.2031-01.10.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.2. | Приняты выполненные работы по муниципальным контрактам | Акт приемки-передачи выполненных работ | 01.12.2027-15.12.2027  01.12.2028-15.12.2028  01.12.2029-15.12.2029  01.12.2030-15.12.2030  01.12.2031-15.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |
| К.3. | Произведена оплата за выполненные работы по муниципальным контрактам | Платежное поручение | 10.12.2027-20.12.2027  10.12.2028-20.12.2028  10.12.2029-20.12.2029  10.12.2030-20.12.2030  10.12.2031-20.12.2031 | Не устанавливается | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение реализации проекта «Инфраструктурное развитие территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предназначенных для жилищного, общественно-делового и промышленного строительства, (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 2 100,8 | 2 184,8 | 2 272,2 | 2 363,1 | 8 920,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 2 100,8 | 2 184,8 | 2 272,2 | 2 363,1 | 8 920,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предназначенные для жилищного строительства, в том числе для бесплатного предоставления семьям, имеющих трех и более детей, (всего), в том числе: | 2 254,0 | 2 254,0 | 2 344,2 | 2 437,9 | 2 535,4 | 2 636,9 | 14 462,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 028,6 | 2 028,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 057,2 |
|  | местный бюджет | 225,4 | 225,4 | 2 344,2 | 2 437,9 | 2 535,4 | 2 636,9 | 10 405,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Обеспечение земельных участков транспортной инфраструктурой и инженерными сетями, предоставленных гражданам в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ, (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 5 408,0 | 5 624,3 | 14 623,2 | 35 655,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 5 408,0 | 5 624,3 | 14 623,2 | 35 655,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | 2 254,0 | 2 254,0 | 14 445,0 | 10 030,7 | 10 431,9 | 19 623,2 | 59 038,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 028,6 | 2 028,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 057,2 |
|  | местный бюджет | 225,4 | 225,4 | 14 445,0 | 10 030,7 | 10 431,9 | 19 623,2 | 54 981,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |